}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Ignacio Manriquez |
| --- | --- |
| Rut | 21.749.876-7 |
| Carrera | Ingeniería en informática |
| Sede | Plaza norte |

| Nombre estudiante | Bryan Silva |
| --- | --- |
| Rut | 19.929.805-4 |
| Carrera | Ingeniería en informática |
| Sede | Plaza norte |

| Nombre estudiante | Matias Medina |
| --- | --- |
| Rut | 21.414.956-7 |
| Carrera | Ingeniería en informática |
| Sede | Plaza norte |

| Nombre estudiante | Matias Rios |
| --- | --- |
| Rut | 21.771.919-4 |
| Carrera | Ingeniería en informática |
| Sede | Plaza norte |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | GROWDER |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de software, gestión de proyectos informáticos, bases de datos e integración de plataformas. |
| Competencias | Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | El proyecto GROWDER surge a partir de la necesidad de mejorar la gestión de ventas, inventario y pedidos de SuMateCL, una pyme dedicada a la comercialización de productos relacionados con el mate, ubicada en la Región Metropolitana y con despachos a distintas zonas de Chile. Actualmente, la información del negocio se gestiona mediante canales de venta separados y registros manuales de inventario, lo que puede generar diferencias de stock, dificultades en el control de pedidos y una gestión menos eficiente. Se escogió esta problemática porque representa una situación que puede ser abordada mediante las competencias adquiridas en Ingeniería en Informática, especialmente en áreas como desarrollo de software, bases de datos, integración de plataformas y gestión de proyectos informáticos. La implementación de una solución tecnológica permite aplicar estos conocimientos en un contexto real y relacionado directamente con el campo laboral de la carrera. El proyecto impactará principalmente a SuMateCL, facilitando la administración de sus productos, inventario y pedidos, y también a sus clientes, quienes podrán consultar productos y realizar sus compras mediante canales digitales conectados a una misma plataforma. El principal aporte de GROWDER será centralizar la información del negocio mediante una solución e-commerce integrada, contribuyendo a mejorar el control de la información y apoyar una gestión más eficiente de sus procesos de venta. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | GROWDER tiene como objetivo desarrollar una solución e-commerce integrada para SuMateCL que permita centralizar la gestión de productos, inventario, usuarios y pedidos. El proyecto estará compuesto por una plataforma Web para clientes, una aplicación móvil orientada a dispositivos Android y un panel Web administrativo, todos conectados a una base de datos centralizada en la nube. Para abordar la problemática identificada, se desarrollarán estos componentes de manera integrada, permitiendo que la información de productos, stock y pedidos se mantenga centralizada y actualizada. De esta forma, se busca disminuir las inconsistencias de inventario, facilitar la gestión de pedidos y mejorar tanto la administración interna de SuMateCL como la experiencia de compra de sus clientes. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto GROWDER se relaciona directamente con el perfil de egreso de Ingeniería en Informática, ya que requiere aplicar distintas competencias adquiridas durante la carrera para diseñar, desarrollar y validar una solución tecnológica que responda a una necesidad real de una organización. La gestión de proyectos informáticos será necesaria para planificar las actividades, organizar los recursos y realizar el seguimiento del desarrollo. La construcción de modelos de datos permitirá diseñar una base de datos capaz de gestionar de manera estructurada la información de productos, usuarios, inventario y pedidos. El desarrollo de soluciones de software será fundamental para construir e integrar la plataforma Web, la aplicación móvil y el panel administrativo. Finalmente, las competencias relacionadas con pruebas permitirán validar el funcionamiento de los distintos componentes e identificar posibles errores o mejoras antes de finalizar el proyecto. De esta manera, GROWDER permitirá integrar y aplicar competencias del perfil de egreso en un proyecto que aborda una problemática concreta mediante el desarrollo de una solución informática funcional. |
| Relación con los intereses profesionales | El proyecto GROWDER se relaciona con nuestros intereses profesionales principalmente en el desarrollo de software y la creación de soluciones tecnológicas orientadas a resolver necesidades reales de una organización. Como equipo, tenemos interés en fortalecer nuestros conocimientos en desarrollo Web y móvil, bases de datos, integración de sistemas y gestión de proyectos informáticos. Estos intereses se ven reflejados en GROWDER mediante el desarrollo de una plataforma Web, una aplicación móvil y un panel administrativo conectados a una base de datos centralizada. La realización del proyecto nos permitirá aplicar de manera práctica conocimientos adquiridos durante la carrera, enfrentar las distintas etapas del desarrollo de una solución informática y fortalecer competencias técnicas y de trabajo en equipo que serán relevantes para nuestro futuro desempeño profesional. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto GROWDER es factible de desarrollar dentro del periodo académico, ya que su alcance ha sido definido considerando el tiempo disponible durante el semestre y las actividades planificadas por el equipo. El trabajo se organizará mediante una Carta Gantt, distribuyendo las etapas de análisis, diseño, configuración, desarrollo, integración, pruebas y cierre del proyecto, junto con la asignación de responsabilidades entre los integrantes. Para su desarrollo se utilizarán principalmente computadores con acceso a internet, herramientas de desarrollo de software, control de versiones, servicios de base de datos en la nube y dispositivos o entornos que permitan realizar pruebas de la aplicación. Al tratarse principalmente de recursos digitales y herramientas disponibles para el equipo, no se requieren materiales de difícil acceso para implementar la solución. Entre los factores que facilitan el desarrollo se encuentran los conocimientos adquiridos durante la carrera, el trabajo colaborativo del equipo, la planificación realizada y la posibilidad de trabajar con herramientas y servicios tecnológicos accesibles. Como posibles dificultades se consideran retrasos en determinadas actividades, problemas durante la integración de los componentes o cambios en los requerimientos del proyecto. Para abordarlos, se realizará un seguimiento periódico de la planificación, se priorizarán las funcionalidades definidas dentro del alcance y se efectuarán pruebas durante el desarrollo para detectar y corregir problemas oportunamente. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar una plataforma e-commerce integrada, compuesta por una aplicación móvil para clientes y una plataforma Web administrativa, conectadas a una base de datos centralizada en la nube, que permite gestionar productos, usuarios y pedidos de manera eficiente. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | Diseñar la arquitectura de la solución, definiendo la estructura de la aplicación móvil, la plataforma Web administrativa y la base de datos centralizada en la nube. Desarrollar una aplicación móvil para clientes que permita consultar productos, gestionar un carrito de compras y realizar pedidos. Implementar una plataforma Web administrativa que permita gestionar productos, inventario, usuarios y pedidos. Integrar la aplicación móvil y la plataforma Web mediante una base de datos centralizada, permitiendo mantener actualizada la información del sistema. Validar el funcionamiento de la solución mediante pruebas que permitan verificar las principales funcionalidades y detectar posibles errores. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Para el desarrollo de GROWDER se utilizará una metodología de trabajo incremental, organizando el proyecto en etapas que permitan avanzar progresivamente desde la definición de los requerimientos hasta la implementación y validación de la solución. Las principales etapas consideradas serán planificación y análisis, diseño, configuración del entorno, desarrollo, integración y pruebas, y finalmente despliegue y cierre. Durante el desarrollo se trabajará de manera colaborativa, distribuyendo las actividades entre los integrantes del equipo y realizando seguimiento periódico del avance respecto de la planificación establecida en la Carta Gantt. El desarrollo de los distintos componentes se realizará de forma progresiva, permitiendo integrar y probar las funcionalidades a medida que sean implementadas, con el objetivo de detectar problemas y realizar ajustes durante el proceso. Las responsabilidades serán distribuidas entre los integrantes considerando actividades como análisis y documentación, diseño y gestión de la base de datos, desarrollo de la plataforma Web, desarrollo de la aplicación móvil, integración de los componentes y ejecución de pruebas. Sin embargo, el equipo mantendrá una responsabilidad compartida sobre la revisión, integración y cumplimiento de los objetivos generales del proyecto.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Registro actual de ventas de SuMateCL | Captura del registro utilizado por SuMateCL para gestionar información relacionada con ventas, productos, costos, ganancias, formas de pago y entregas. | Permite evidenciar cómo se administra actualmente parte de la información comercial y sirve como antecedente para comprender los procesos que GROWDER busca centralizar y mejorar. |
| Avance | Registro actual de inventario de inventario SuMateCL | Captura del sistema o registro utilizado actualmente para controlar productos, stock disponible, costos e inversión asociada al inventario. | Permite conocer la forma actual de gestión del inventario e identificar información relevante para definir los requerimientos relacionados con productos y stock de GROWDER. |
| Avance | Contacto y coordinación con SuMateCL | Registro de las comunicaciones realizadas entre el equipo GROWDER y SuMateCL para presentar la propuesta, conocer su proceso actual y coordinar una instancia de levantamiento de información. | Evidencia la vinculación con la organización y el proceso utilizado para conocer sus necesidades y orientar el desarrollo de la solución hacia una problemática real. |
| Avance | Respuesta e interés de SuMateCL en la propuesta | Registro de las respuestas entregadas por SuMateCL manifestando interés en evaluar la propuesta y compartir información sobre su gestión actual de inventario y sus principales necesidades. | Permite respaldar la existencia de una necesidad identificada por la organización y su disposición a participar en el levantamiento de información para el desarrollo del proyecto. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Gestionar proyectos informáticos | Planificación y análisis | Definir alcance, requerimientos, actores y necesidades del proyecto. | Reuniones, documentación, herramientas colaborativas | 3 semanas | Equipo Growder | La disponibilidad de SuMateCL puede influir en el levantamiento de información. |
| Desarrollar una solución de software | Diseño de la solución | Definir arquitectura, interfaces, prototipos y flujo general de GROWDER. | Herramientas de diseño y desarrollo | 3 semanas | Equipo GROWDER | Los diseños podrán ajustarse según los requerimientos levantados. |
| Construir modelos de datos | Diseño e implementación de base de datos | Diseñar e implementar la estructura necesaria para almacenar productos, usuarios, inventario y pedidos. | Supabase, PostgreSQL, herramientas de modelado | 2 semanas | Por definir | La estructura podrá ajustarse durante la integración. |
| Desarrollar una solución de software | Desarrollo plataforma Web | Implementar las funcionalidades de la plataforma Web y panel administrativo. | IDE, GitHub, tecnologías Web, Supabase | 4 semanas | Por definir | Desarrollo progresivo según las funcionalidades priorizadas. |
| Desarrollar una solución de software | Desarrollo aplicación móvil | Implementar la aplicación Android para consulta de productos, carrito y pedidos. | Android Studio, GitHub, Supabase | 3 semanas | Por definir | Requiere integración con los datos centralizados. |
| Desarrollar una solución de software | Integración de componentes | Conectar la Web, aplicación móvil y base de datos para compartir la información del sistema. | Entorno de desarrollo, Supabase, GitHub | 2 semanas | Equipo GROWDER | Pueden surgir ajustes producto de la integración. |
| Realizar pruebas de validación | Pruebas y corrección de errores | Ejecutar pruebas funcionales, verificar accesos y corregir errores encontrados. | Dispositivos de prueba, navegadores, herramientas de desarrollo | 2 semanas | Equipo GROWDER | Los errores detectados serán registrados y corregidos. |
| Gestionar proyectos informáticos | Documentación y cierre | Preparar documentación, evidencias, informe y demostración final del proyecto. | Word, Drive, documentación del proyecto | 2 semanas | Equipo GROWDER | Se verificará el cumplimiento de los objetivos definidos. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.