Acta de Constitución del Proyecto

# Información del proyecto

## Datos

| Empresa / Organización | Duoc UC - Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Proyecto | GROWDER |
| Fecha de preparación | 25 / 08 / 2026 |
| Cliente | SuMateCL (Comercializadora de productos relacionados con el mate y accesorios) |
| Patrocinador principal | Dueño / Representante Legal de SuMateCL (Patrocinio Institucional: Duoc UC) |
| Gerente de proyecto | Ignacio Manriquez (Gerente de Proyecto / Product Owner). |

# Propósito y justificación del proyecto

SuMateCL es una empresa chilena dedicada a la comercialización minorista de productos asociados a la cultura del mate. Actualmente, parte de sus procesos de venta, control de inventario y gestión de pedidos se apoya en registros y herramientas que requieren actualizaciones manuales, lo que puede generar desfases de información, dificultades en el control de stock y una mayor carga operativa para el personal. Frente a esta situación, GROWDER surge con el propósito de centralizar y digitalizar los principales procesos comerciales y operacionales de SuMateCL mediante una solución e-commerce integrada. El proyecto contempla una plataforma Web para clientes, una aplicación móvil Android y un panel administrativo integrado al sistema Web, todos conectados a una base de datos centralizada en la nube mediante Supabase. Esta arquitectura permitirá que los distintos componentes de GROWDER utilicen una misma fuente de información para gestionar productos, inventario, usuarios y pedidos, reduciendo la dependencia de registros separados y facilitando la actualización y consulta de los datos utilizados durante la operación. Con la implementación de GROWDER se busca reducir el riesgo de inconsistencias de stock, mejorar la gestión y seguimiento de los pedidos, facilitar las tareas administrativas y proporcionar a los clientes una experiencia de compra más clara y centralizada a través de los canales digitales disponibles.

# Descripción del proyecto y entregables

GROWDER consiste en el desarrollo e integración de una solución de comercio electrónico orientada a centralizar la gestión de productos, inventario, usuarios y pedidos de SuMateCL. La solución estará compuesta por una plataforma Web, una aplicación móvil Android y servicios centralizados en la nube. 1. Plataforma Web: Permitirá a los clientes registrarse, iniciar sesión, consultar el catálogo de productos, gestionar su carrito, generar pedidos y revisar el estado de sus compras. Dentro de la misma plataforma Web se incorporará un panel administrativo protegido por roles, destinado a la gestión interna de SuMateCL. 2. Aplicación Móvil para Clientes: Será desarrollada para dispositivos Android y permitirá a los clientes acceder a las principales funcionalidades de compra, utilizando la misma información centralizada de productos, inventario, usuarios y pedidos que la plataforma Web. 3. Panel Administrativo: Formará parte de la plataforma Web y contará con acceso restringido según el rol del usuario. Permitirá al Administrador gestionar productos, inventario, usuarios y pedidos, mientras que el personal autorizado de bodega podrá consultar y actualizar información relacionada con la preparación y estado de los pedidos. 4. Servicios Cloud y Persistencia: La información será almacenada en una base de datos relacional PostgreSQL mediante Supabase. También se contempla el uso de Supabase Auth para autenticación y gestión de sesiones, Supabase Storage para el almacenamiento de archivos e imágenes y políticas de seguridad para controlar el acceso a los datos. 5. Integración de Pagos en Ambiente de Pruebas: La solución contempla la integración con Webpay Plus y/o Mercado Pago mediante entornos Sandbox, permitiendo simular el flujo de pago y validar escenarios de aprobación, rechazo o cancelación sin utilizar dinero real. ### Entregables principales del proyecto - Plataforma Web funcional para clientes, incluyendo catálogo, carrito, autenticación, pedidos y consulta de estado. - Panel administrativo integrado a la plataforma Web para la gestión de productos, inventario, usuarios y pedidos. - Aplicación móvil Android funcional para clientes. - Base de datos relacional centralizada implementada mediante Supabase. - Sistema de autenticación y control de acceso según roles. - Integración de pago en ambiente Sandbox mediante Webpay Plus y/o Mercado Pago. - Funcionalidad de gestión y consulta de estados de pedidos. - Documentación del proyecto, incluyendo requerimientos, diseño, pruebas y manuales correspondientes a la solución desarrollada.

# Objetivos

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Alcance |  |
| Desarrollar e integrar los componentes principales de GROWDER: plataforma Web para clientes, panel administrativo integrado al sistema Web, aplicación móvil Android y base de datos centralizada en Supabase. | Los componentes principales se encuentran conectados y permiten consultar y gestionar información desde una misma fuente de datos centralizada. |
| Implementar los requisitos funcionales prioritarios y las historias de usuario definidas para el MVP de GROWDER. | Los requisitos e historias de usuario priorizados cumplen sus criterios de aceptación durante las pruebas funcionales, sin defectos críticos abiertos al cierre del proyecto. |
| Implementar un flujo de pago simulado mediante Webpay Plus y/o Mercado Pago en ambiente Sandbox. | Se logra ejecutar y validar al menos los escenarios principales de pago aprobado, rechazado y cancelado utilizando el ambiente de pruebas seleccionado. |
| Cronograma (Tiempo) |  |
| Ejecutar las actividades del proyecto dentro del período académico establecido, comprendido entre el 13 de agosto y el 26 de noviembre de 2026. | Las actividades y entregables principales se completan de acuerdo con las fechas definidas en la planificación y Carta Gantt del proyecto. |
| Cumplir con las entregas formales correspondientes a las distintas fases del proyecto. | Los informes, evidencias y entregables requeridos son preparados y entregados dentro de los plazos definidos por la asignatura. |
| Mantener un seguimiento periódico del avance del proyecto durante las iteraciones de desarrollo. | El equipo registra y revisa periódicamente el avance de las actividades comprometidas, permitiendo identificar retrasos o impedimentos oportunamente. |
| Costo |  |
| Priorizar el uso de herramientas, servicios y tecnologías disponibles mediante planes gratuitos o ambientes de prueba durante el desarrollo del MVP. | Los componentes principales del sistema pueden desarrollarse y demostrarse utilizando principalmente servicios Free Tier, software sin costo de licencia y ambientes Sandbox. |
| Estimar y controlar el esfuerzo de trabajo necesario para el desarrollo del proyecto. | Las horas de trabajo y responsabilidades del equipo son registradas y comparadas con la planificación definida para las distintas etapas del proyecto. |
| Evitar gastos no planificados que afecten el desarrollo académico del proyecto. | Cualquier gasto necesario durante el proyecto es previamente identificado, justificado y registrado dentro de la gestión de costos correspondiente. |
| Calidad |  |
| Mantener la consistencia de la información relacionada con productos, inventario y pedidos entre los distintos componentes de GROWDER. | Las pruebas de integración y funcionales no presentan inconsistencias críticas entre la información consultada desde la plataforma Web, la aplicación móvil y la base de datos centralizada. |
| Desarrollar interfaces claras, consistentes y adaptables a los dispositivos definidos dentro del alcance del proyecto. | Las principales funcionalidades pueden utilizarse correctamente desde navegadores Web compatibles y dispositivos Android utilizados durante las pruebas. |
| Implementar mecanismos de autenticación, autorización y protección de la información según los roles definidos. | Los usuarios autenticados solo pueden acceder a las funcionalidades e información correspondientes a su rol, y los recursos que contengan información sensible cuentan con las políticas de acceso necesarias. |
| Otros |  |
| Diseñar una arquitectura modular que permita incorporar mejoras futuras sin modificar completamente la estructura base de GROWDER. | La documentación de arquitectura identifica claramente los componentes de presentación, servicios, persistencia e integraciones, permitiendo reconocer posibles puntos de extensión futura. |
| Elaborar documentación que facilite el uso y administración de la solución. | Se entregan los manuales y documentos necesarios para explicar las principales funcionalidades destinadas a clientes, administradores y personal autorizado. |

# Riesgos iniciales de alto nivel

1. Limitaciones de los servicios gratuitos utilizados: Existe el riesgo de alcanzar límites de almacenamiento, transferencia, procesamiento o cantidad de solicitudes en los planes gratuitos utilizados durante el desarrollo. Mitigación: Supervisar periódicamente el consumo de los servicios cloud, optimizar el almacenamiento de archivos e imágenes y limitar el uso de recursos innecesarios durante las pruebas y demostraciones. 2. Inestabilidad de los entornos Sandbox de pago: Los servicios de prueba de Webpay Plus o Mercado Pago podrían presentar interrupciones, cambios de configuración o problemas de disponibilidad que afecten las pruebas del flujo de pago. Mitigación: Realizar pruebas anticipadas de las integraciones, documentar los escenarios de prueba y mantener la lógica del sistema desacoplada de la pasarela para reducir el impacto de una eventual indisponibilidad externa. 3. Retrasos en el desarrollo de funcionalidades prioritarias: La duración limitada del período académico puede provocar que algunas funcionalidades requieran más tiempo de desarrollo, integración o corrección del inicialmente estimado. Mitigación: Priorizar los requisitos fundamentales del MVP, realizar seguimiento periódico del avance y postergar funcionalidades secundarias que no sean necesarias para cumplir el objetivo principal del proyecto. 4. Cambios o aumento no controlado del alcance: Durante el desarrollo pueden surgir nuevas ideas, solicitudes o funcionalidades que aumenten la complejidad del proyecto y afecten los plazos establecidos. Mitigación: Evaluar cualquier nueva funcionalidad antes de incorporarla y mantener como prioridad los requisitos definidos para el MVP. Las funcionalidades no prioritarias podrán registrarse como trabajo futuro. 5. Disponibilidad limitada de información o retroalimentación del mandante: El desarrollo de ciertas funcionalidades puede depender de información entregada por SuMateCL, como productos, precios, stock, procesos internos o validaciones de la solución. Mitigación: Solicitar la información necesaria con anticipación, mantener registro de las consultas realizadas y continuar con tareas que no dependan directamente de la respuesta del mandante cuando existan retrasos. 6. Problemas de integración entre los componentes del sistema: La plataforma Web, la aplicación móvil y los servicios de Supabase pueden presentar diferencias o errores durante su integración, especialmente en autenticación, inventario, pedidos o control de roles. Mitigación: Integrar los componentes de forma progresiva, realizar pruebas frecuentes y validar cada flujo principal antes de incorporar nuevas funcionalidades. 7. Configuración incorrecta de seguridad o permisos: Una configuración inadecuada de autenticación, roles o políticas de acceso podría permitir que usuarios accedan a información o funcionalidades que no les correspondan. Mitigación: Revisar y probar los permisos definidos para cada rol, aplicar políticas de seguridad en Supabase y comprobar mediante pruebas que los usuarios únicamente tengan acceso a los recursos autorizados.

# Cronograma de hitos principales

| Hito | Fecha tope |
| --- | --- |
| Levantamiento de Requerimientos, Definición de Alcance y Acta de Constitución (Fase 1) | 25 / 08 / 2026 |
| Definición de arquitectura, modelo inicial de datos y prototipos de interfaces | 12 / 09 / 2026 |
| Implementación de módulos base de la plataforma Web, aplicación Android y servicios en Supabase | 30 / 09 / 2026 |
| Integración de componentes, flujo de pago Sandbox y ejecución de pruebas funcionales | 21 / 10 / 2026 |
| Corrección de incidencias, validación de la solución y preparación del ambiente de demostración | 15/ 11 / 2026 |
| Entrega de documentación, manuales, demostración final y cierre del proyecto | 26/11/2026 |

# Presupuesto inicial asignado

- Recursos humanos Dedicación: 14 semanas de proyecto × 15 horas/semana por integrante = 210 horas por persona (840 horas de ingeniería totales). En el mercado chileno real, los roles no cobran lo mismo y la tarifa de un egresado junior-mid oscila entre 15.000 y 18.000 CLP/hr (~0,40 a 0,50 UF/hr): Rol en Squad; Responsable; Horas; Tarifa/Hora; Subtotal. Product Owner & Backend Lead; Ignacio Manriquez; 210 hrs; $12.000 CLP; $2.520.000 CLP. Scrum Master & DB Architect; Bryan Silva; 210 hrs; $12.240 CLP; $2.570.400 CLP. Frontend & Mobile Developer; Matías Medina; 210 hrs; $11.700 CLP; $2.457.000 CLP. QA Engineer & Integrador Cloud; Matías Ríos; 210 hrs; $11.700 CLP; $2.457.000 CLP. 2. Recursos Tecnológicos y Licencias (Costos Directos Estimados) Para efectos de la estimación académica del proyecto, se consideran los siguientes costos tecnológicos asociados a una posible implementación y publicación de la solución: - Registro de Dominio Web (.cl en NIC Chile por 1 año): $11.990 CLP. - Cuenta Desarrollador Google Play Console: $24.500 CLP, considerada para una eventual publicación y distribución formal de la aplicación Android. - Fondo de Reserva Cloud: $50.000 CLP, destinado a cubrir posibles excedentes temporales de almacenamiento, transferencia o consumo de servicios en Supabase o Vercel. - Servicios Base (Fase MVP): Supabase (PostgreSQL/Auth/Storage), Vercel en plan Free Tier y entornos Sandbox de Webpay Plus y Mercado Pago: $0 CLP. - Subtotal Recursos Tecnológicos Directos: $86.490 CLP. 3. Gastos Operativos y de Logística en Terreno Durante el desarrollo del proyecto se consideran gastos operativos asociados a actividades presenciales, conectividad y validación de la solución. Para efectos de la estimación académica, se contemplan los siguientes montos: - Movilización y traslados presenciales: $140.000 CLP, destinados a reuniones, actividades de coordinación y posibles visitas relacionadas con el proyecto. - Pruebas de campo y conectividad móvil: $35.000 CLP, considerados para disponer de conectividad móvil durante pruebas de la aplicación en dispositivos Android fuera de redes WiFi habituales. - Validación con usuarios y material: $65.000 CLP, destinados a materiales, impresiones, encuestas u otros insumos utilizados durante las actividades de prueba y validación. Subtotal Gastos Operativos: $240.000 CLP. 4. Reserva de Contingencia - Se considera una reserva de contingencia destinada a cubrir posibles gastos imprevistos que puedan surgir durante el desarrollo del proyecto, tales como movilizaciones adicionales, requerimientos temporales de conectividad, reimpresiones, materiales de apoyo o necesidades puntuales de infraestructura tecnológica. - Para efectos de la estimación académica del proyecto, se establece una reserva aproximada de $40.000 CLP, correspondiente a un monto cercano al 12% de los costos tecnológicos y operativos estimados. - Reserva de Contingencia: $40.000 CLP. Presupuesto total estimado del proyecto: $10.370.890 CLP.

# Lista de Interesados (stakeholders)

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Dueño / Administrador de SuMateCL | Representante Legal y Dueño | Dirección General - SuMateCL |
| Osnellys E. Andrade D. | Docente Guía y Evaluadora Académica | Escuela de Informática y Telecomunicaciones - Duoc UC |
| Ignacio Manriquez | Product Owner / Gerente de Proyecto | Equipo de Desarrollo GROWDER - Duoc UC |
| Bryan Silva | Scrum Master / DB Architect | Equipo de Desarrollo GROWDER - Duoc UC |
| Matías Medina | Frontend & Mobile Developer | Equipo de Desarrollo GROWDER - Duoc UC |
| Matías Ríos | QA Engineer & Integrador Cloud | Equipo de Desarrollo GROWDER - Duoc UC |
| Personal de Bodega y Despacho | Operador de Bodega / Encargado de Logística | Área de Bodega y Despacho - SuMateCL |
| Clientes Finales B2C | Compradores y Consumidores Finales | Clientes Externos - Comercio Electrónico |

# Asignación del gerente de proyecto y nivel de autoridad

## Gerente de proyecto

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Ignacio Manriquez | Gerente de Proyecto / Product Owner | Escuela de Informática y Telecomunicaciones - Duoc UC |

### Niveles de autoridad

## Decisiones de personal y organización del equipo:
 Responsable de coordinar la distribución de tareas dentro del equipo de desarrollo, organizar las actividades de los integrantes, apoyar la definición de roles y realizar seguimiento al cumplimiento de los compromisos establecidos durante el proyecto.

## Gestión de presupuesto y variaciones:
 Responsable de supervisar la planificación y control del presupuesto académico del proyecto. Cualquier gasto real no contemplado inicialmente deberá ser revisado por el equipo y, cuando corresponda, validado con el mandante o la docente guía.

## Decisiones técnicas:
 Podrá coordinar y proponer decisiones relacionadas con arquitectura, tecnologías, base de datos, desarrollo Web y móvil, pruebas e integraciones. Las decisiones técnicas de mayor impacto deberán ser revisadas en conjunto con los integrantes responsables de cada área.

## Resolución de conflictos:
 Actuará como primera instancia de coordinación frente a diferencias relacionadas con prioridades, distribución de trabajo, requerimientos o planificación interna, buscando acuerdos entre los integrantes del equipo.

## Ruta de escalamiento y limitaciones de autoridad:
 Las modificaciones significativas al alcance, fechas principales del proyecto, presupuesto o compromisos establecidos con SuMateCL deberán ser evaluadas por el equipo y escaladas, cuando corresponda, a la docente guía y al representante del mandante.

# Personal y recursos preasignados

| Recurso | Departamento / División |
| --- | --- |
| Ignacio Manriquez | Equipo de Desarrollo GROWDER - Duoc UC |
| Bryan Silva | Equipo de Desarrollo GROWDER - Duoc UC |
| Matías Medina | Equipo de Desarrollo GROWDER - Duoc UC |
| Matías Ríos | Equipo de Desarrollo GROWDER - Duoc UC |
| Supabase PostgreSQL | Servicios Cloud / Base de datos centralizada |
| Supabase Auth | Servicios Cloud / Autenticación |
| Supabase Storage | Servicios Cloud / Almacenamiento |
| Vercel | Servicios Cloud / Hosting Web |
| GitHub | Herramienta de control de versiones y colaboración |

# Aprobaciones

| Patrocinador | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- |
| Dueño / Representante de SuMateCL | Pendiente | Pendiente |
| Osnellys E. Andrade D. – Docente Guía Duoc UC | Pendiente | Pendiente |
| Ignacio Manriquez – Gerente de Proyecto / Product Owner | 25 / 08 / 2026 | Pendiente |