Plan de Comunicaciones

del Proyecto

GROWDER: Ecosistema Omnicanal para SuMateCL

Fecha: 22 / 09 / 2026

Tabla de contenido

Información del Proyecto	3

Restricciones y Premisas	3

Requisitos de Comunicaciones de los Interesados	3

Tabla de Requerimientos de Comunicación del Proyecto	4

Recursos asignados a actividades de comunicaciones	5

Proceso de Escalamiento	5

Diagrama de Flujo de Información	6

De la Actualización y Refinación del Plan de Comunicaciones	6

Glosario	7

Anexos	8

Información del Proyecto

| Empresa / Organización | Equipo de Proyecto GROWDER – Duoc UC |
| --- | --- |
| Proyecto | GROWDER - Ecosistema Omnicanal para la Gestión Comercial y Logística de SuMateCL |
| Fecha de preparación | 22 / 09 / 2026 |
| Cliente | SuMateCL |
| Patrocinador principal | Dueño / Representante Legal de SuMateCL |
| Gerente de Proyecto | Ignacio Manriquez |

Restricciones y Premisas

La gestión de las comunicaciones del proyecto GROWDER busca mantener informados a los integrantes del equipo, al mandante y a los demás interesados relevantes, procurando que los acuerdos, avances y decisiones importantes sean comunicados de manera clara y oportuna.

Restricciones: El proyecto se desarrolla entre el 13/08/2026 y el 26/11/2026, dentro de un contexto académico y con un equipo compuesto por cuatro integrantes. La disponibilidad de los participantes puede variar debido a otras responsabilidades académicas, por lo que se priorizarán medios digitales para facilitar la coordinación y mantener registro de la información. Además, las comunicaciones con SuMateCL dependerán de la disponibilidad de su representante. Se utilizarán preferentemente herramientas que no generen costos adicionales y toda información relevante deberá mantenerse coherente con el alcance y documentación oficial del proyecto.

Premisas: Se considera que los integrantes del equipo comunicarán oportunamente sus avances, dificultades y cambios que puedan afectar otras actividades. Se espera contar con retroalimentación de SuMateCL cuando sea necesario aclarar requerimientos o validar aspectos funcionales del MVP. Los acuerdos y decisiones importantes serán respaldados mediante documentación o registros digitales, y el Gerente de Proyecto será responsable de coordinar aquellos temas que requieran revisión conjunta o comunicación con el mandante.

Requisitos de Comunicaciones de los Interesados

La gestión de las comunicaciones del proyecto GROWDER debe asegurar que cada interesado reciba información adecuada según su nivel de participación, responsabilidad y necesidad de conocimiento. Para ello, las comunicaciones deberán ser claras, oportunas, comprensibles y coherentes con la documentación oficial del proyecto.

El equipo GROWDER requiere información frecuente respecto del avance de las actividades, tareas pendientes, dependencias entre componentes, incidencias detectadas, cambios en requerimientos y decisiones técnicas que puedan afectar el desarrollo. Debido a que el proyecto integra plataforma Web, aplicación Android, backend, base de datos, pruebas e infraestructura Cloud, es necesario mantener una coordinación constante entre los responsables de cada área para evitar inconsistencias, duplicidad de trabajo o retrabajo.

El Gerente de Proyecto necesita contar con una visión general del estado del proyecto, considerando avance de actividades, cumplimiento de fechas, riesgos, dificultades, cambios relevantes y necesidades de coordinación. Esta información le permitirá realizar seguimiento a la planificación, detectar posibles desviaciones y coordinar acciones con los integrantes que correspondan.

El Dueño o Representante Legal de SuMateCL, en su rol de mandante y patrocinador, requiere principalmente información relacionada con el avance funcional del MVP, aclaraciones de necesidades del negocio, validación de funcionalidades y decisiones que puedan afectar el alcance previamente definido. La información dirigida al mandante deberá evitar detalles técnicos innecesarios y enfocarse principalmente en resultados, avances, observaciones y decisiones que requieran su participación.

El docente responsable del proyecto requiere información asociada al progreso académico, cumplimiento de entregables, aplicación de observaciones, planificación y consistencia entre los documentos desarrollados durante el semestre. Las correcciones indicadas durante las revisiones deberán ser comunicadas al equipo para facilitar su incorporación en los documentos o componentes correspondientes.

Las comunicaciones técnicas internas podrán utilizar un nivel de detalle mayor cuando estén dirigidas a los integrantes del equipo, mientras que las comunicaciones hacia interesados externos deberán utilizar un lenguaje más resumido, claro y orientado al impacto funcional o académico.

Los acuerdos, decisiones y cambios relevantes que puedan afectar el alcance, requerimientos, cronograma, presupuesto, calidad o funcionamiento del sistema deberán quedar registrados mediante los medios definidos por el equipo. Esto permitirá mantener trazabilidad y facilitar posteriores revisiones o actualizaciones de la documentación.

Cuando se detecte una incidencia, dependencia o dificultad que no pueda ser resuelta directamente por el responsable de una actividad, esta deberá comunicarse al Gerente de Proyecto junto con una descripción clara del problema y su posible impacto. De acuerdo con su relevancia, podrá requerirse la participación de otros integrantes, del mandante o del docente.

Además, se deberá evitar la distribución de información incompleta, contradictoria o desactualizada. Cuando exista una modificación importante, los integrantes involucrados deberán procurar que los demás responsables afectados conozcan el cambio antes de continuar con actividades dependientes de dicha información.

Finalmente, la frecuencia, medio y nivel de formalidad de cada comunicación dependen del tipo de información y del interesado involucrado, buscando mantener un equilibrio entre una comunicación suficiente para facilitar el seguimiento del proyecto y evitar una sobrecarga innecesaria de mensajes o reuniones.

Tabla de Requerimientos de Comunicación del Proyecto

| Comunicación | Objetivo | Contenido | Formato | Medio | Frecuencia | Plazo para confirmar recepción | Responsable | Aprobador | Audiencia / Receptores |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordinación interna del equipo | Mantener al equipo informado sobre tareas, avances y dificultades. | Estado de actividades, tareas pendientes, dependencias, bloqueos y próximos pasos. | Mensaje breve / reunión de coordinación | Mensajería digital y reunión presencial o virtual | Semanal y cuando sea necesario | Máx. 24 horas | Bryan Silva – Scrum Master | Ignacio Manriquez – Gerente de Proyecto | Equipo GROWDER |
| Reporte de avance del proyecto | Informar el estado general del proyecto y detectar desviaciones respecto de la planificación. | Avances realizados, actividades pendientes, hitos, riesgos, incidencias y acciones siguientes. | Resumen de avance | Documento digital / reunión | Semanal | Máx. 24 horas | Ignacio Manriquez | Ignacio Manriquez | Equipo GROWDER |
| Consulta o validación con SuMateCL | Resolver dudas del negocio y validar aspectos funcionales relevantes del MVP. | Consultas sobre requerimientos, productos, inventario, pedidos, funcionamiento esperado y observaciones del mandante. | Mensaje, correo o reunión | Medio digital o reunión acordada | Cuando sea requerido | Hasta 2 días hábiles | Ignacio Manriquez | Dueño / Representante Legal de SuMateCL | Mandante y equipo involucrado |
| Comunicación de incidencias o riesgos | Informar oportunamente situaciones que puedan afectar el desarrollo, alcance o fechas del proyecto. | Descripción del problema, componente afectado, impacto estimado y acción propuesta. | Registro breve / mensaje de alerta | Mensajería digital y documentación del proyecto | Cuando se detecte una incidencia relevante | Máx. 24 horas | Integrante que detecta la situación | Ignacio Manriquez | Gerente de Proyecto y responsables involucrados |
| Comunicación de cambios relevantes | Mantener trazabilidad de modificaciones que puedan afectar requerimientos, alcance, planificación o solución técnica. | Descripción del cambio, motivo, impacto y documentos o componentes afectados. | Registro de cambio / documento | Documentación digital y comunicación interna | Cuando exista un cambio relevante | Máx. 24 horas | Ignacio Manriquez | Según el tipo de cambio: equipo, mandante o docente | Interesados afectados por el cambio |
| Revisión académica y retroalimentación | Recibir observaciones del docente y coordinar su aplicación en el proyecto. | Entregables, documentación, observaciones, correcciones y recomendaciones académicas. | Documento / retroalimentación verbal o escrita | Plataforma académica, correo o instancia de revisión | Según calendario académico | Según instancia de revisión | Ignacio Manriquez / Bryan Silva | Docente responsable | Equipo GROWDER |
| Preparación y comunicación del cierre | Coordinar la demostración final y verificar que los entregables se encuentren preparados. | Estado del MVP, pruebas finales, documentación, ambiente de demostración, responsabilidades y presentación. | Reunión y lista de verificación | Reunión presencial o virtual y documentos digitales | Durante la etapa de cierre | Máx. 24 horas | Ignacio Manriquez / Matías Ríos | Ignacio Manriquez | Equipo GROWDER |

Recursos asignados a actividades de comunicaciones

| Recurso | Uso dentro de las comunicaciones |
| --- | --- |
| Ignacio Manriquez – Gerente de Proyecto | Coordinar comunicaciones generales, seguimiento de avances, contacto con el mandante y comunicación de decisiones relevantes. |
| Bryan Silva – Scrum Master | Apoyar la coordinación interna del equipo, organización de reuniones y seguimiento de actividades pendientes. |
| Matías Medina – Frontend & Mobile Developer | Comunicar avances, dificultades y decisiones relacionadas con la plataforma Web y aplicación Android. |
| Matías Ríos – QA Engineer & Integrador Cloud | Informar resultados de pruebas, incidencias detectadas, correcciones y estado de los ambientes de demostración. |
| Mensajería digital | Comunicación rápida entre los integrantes para coordinación, consultas y avisos relacionados con las actividades del proyecto. |
| Correo electrónico y/o plataforma académica | Comunicación de carácter más formal, envío de documentos, entregables y recepción de observaciones. |
| Reuniones presenciales o virtuales | Revisión de avances, resolución de temas que requieran discusión conjunta y coordinación de actividades importantes. |
| Documentación digital del proyecto | Registrar requerimientos, acuerdos, cambios, responsabilidades, avances y demás información que deba mantenerse como respaldo. |

Proceso de Escalamiento

El proceso de escalamiento del proyecto GROWDER se utilizará cuando una dificultad, incidencia, duda o decisión no pueda ser resuelta directamente por el integrante responsable de la actividad o cuando su impacto pueda afectar a más de un componente del proyecto.

En primera instancia, el integrante que detecte la situación deberá comunicarla al resto de los responsables involucrados, entregando una descripción clara del problema, su posible impacto y, cuando corresponda, una propuesta inicial de solución.

Si la situación no puede resolverse dentro del equipo o requiere una decisión de mayor alcance, deberá ser informada al Gerente de Proyecto, quien coordinará su revisión y determinará las acciones necesarias.

Cuando el problema afecte requerimientos, alcance funcional, validaciones del negocio o decisiones que dependan del cliente, el tema será escalado al Dueño o Representante Legal de SuMateCL para obtener aclaración o validación.

Si la situación está relacionada con criterios académicos, interpretación de entregables, observaciones de evaluación o decisiones que requieran orientación docente, será escalada al docente responsable.

Las situaciones que deban ser escaladas deberán quedar registradas mediante los medios definidos por el equipo cuando tengan impacto relevante sobre el alcance, cronograma, presupuesto, calidad o funcionamiento del proyecto.

Diagrama de Flujo de Información

Fuente: Elaboración propia del equipo GROWDER en Draw.io.

El diagrama representa el flujo principal de información del proyecto GROWDER. El Gerente de Proyecto actúa como punto central de coordinación entre el equipo de desarrollo, el mandante SuMateCL y el docente responsable. Las comunicaciones son bidireccionales y permiten informar avances, resolver dudas, gestionar observaciones y coordinar decisiones relacionadas con el desarrollo y seguimiento del proyecto.

De la Actualización y Refinación del Plan de Comunicaciones

El Plan de Comunicaciones del proyecto GROWDER deberá ser revisado durante el desarrollo del proyecto cuando se produzcan cambios que afecten la forma en que se comparte información entre los integrantes del equipo, el mandante o el docente responsable.

La actualización del plan podrá ser necesaria cuando se incorporen nuevos interesados, cambien las responsabilidades de los integrantes, se modifiquen los medios de comunicación utilizados o se detecten dificultades en la entrega y recepción de información.

El Gerente de Proyecto, en conjunto con el equipo GROWDER, será responsable de revisar si las comunicaciones definidas continúan siendo adecuadas para las necesidades del proyecto. Cuando se identifique una mejora necesaria, se actualizarán las secciones correspondientes del documento procurando mantener coherencia con el alcance, cronograma, recursos y demás documentos de gestión.

Los cambios relevantes deberán ser comunicados a los interesados afectados, especialmente cuando impliquen modificaciones en responsables, frecuencia, medios utilizados o procesos de escalamiento.

Además, el plan podrá ser refinado a partir de observaciones realizadas por el docente, retroalimentación del mandante o experiencias obtenidas durante la ejecución del proyecto, con el objetivo de mantener una comunicación efectiva hasta el cierre de GROWDER.

Glosario

| Término | Definición |
| --- | --- |
| GROWDER | Nombre del proyecto desarrollado para SuMateCL, orientado a centralizar la gestión de ventas, inventario y pedidos mediante una plataforma Web, una aplicación Android y servicios centralizados. |
| SuMateCL | Empresa cliente y mandante del proyecto GROWDER, dedicada a la comercialización de productos relacionados con el mate. |
| MVP | Producto Mínimo Viable. Corresponde a la versión funcional del sistema que incluye las características principales definidas dentro del alcance académico del proyecto. |
| Stakeholder / Interesado | Persona, grupo u organización que participa en el proyecto, puede influir en él o verse afectada por sus resultados. |
| Gerente de Proyecto | Rol responsable de coordinar la planificación, seguimiento, comunicación y gestión general del proyecto GROWDER. |
| Frontend | Parte visual de una aplicación o sistema con la que interactúa directamente el usuario, incluyendo interfaces, formularios, botones y navegación. |
| Backend | Conjunto de servicios y lógica que permiten procesar información, aplicar reglas de negocio y conectar las interfaces con la base de datos. |
| Supabase | Servicio utilizado en GROWDER para centralizar funciones como base de datos, autenticación y almacenamiento de información. |
| Sandbox | Ambiente de prueba utilizado para simular operaciones de pago sin realizar transacciones con dinero real. |
| EDT | Estructura de Desglose del Trabajo. Permite organizar el proyecto en entregables y actividades de menor tamaño para facilitar su planificación y seguimiento. |
| HH | Horas Hombre. Unidad utilizada para representar el esfuerzo estimado de trabajo de los integrantes del proyecto. |
| Cloud | Servicios tecnológicos alojados en la nube utilizados para almacenamiento, procesamiento, despliegue o acceso a componentes del sistema. |
| Escalamiento | Proceso mediante el cual una incidencia, duda o decisión es comunicada a un nivel superior cuando no puede resolverse directamente por quien la detecta. |
| Mandante | Persona u organización que solicita el proyecto y participa entregando requerimientos, validaciones y retroalimentación sobre la solución. |

Anexos

El Plan de Gestión de Comunicaciones también puede incluir guías y plantillas para las reuniones de seguimiento del proyecto, reuniones del equipo, reuniones electrónicas, formatos para comunicaciones vía correo electrónico, entre otros. Estos se incluyen en la sección de Anexos.

Guías y Plantillas:

Plantilla de Acta de Constitución de Proyecto (Project Charter)

Plantilla de Acta de Proyecto Resumida (2 Láminas)

Plantilla de Caso de Negocio para un Proyecto

Plantilla de Estructura de Desglose de Trabajo (EDT)

Plantilla de Matriz RAM de Asignación de Responsabilidades

Plantilla de Matriz RACI de Asignación de Roles y Responsabilidades

Plantilla para documentar Lecciones Aprendidas

Plantilla de Plan de Gestión de Riesgos

Plantilla de Registro y Seguimiento de Riesgos

Plantilla de Requerimientos de Comunicaciones del Proyecto

Plantilla de Reporte de Avance de Proyecto