# Plan de Gestión de la

# Calidad del Proyecto

Versión 1.0 ● 14/09/2026

GROWDER: Ecosistema Omnicanal para SuMateCL

| Nombre del Proyecto | GROWDER |
| --- | --- |
| Preparado Por | Ignacio Manriquez, Bryan Silva, Matias Medina y Matias Rios |
| Fecha (mm/dd/yyyy) | 14 / 09 / 2026 |

| Versión | Fecha (dd/mm/yyyy) | Comentarios |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 14/09/2026 | Versión inicial del Plan de Gestión de Calidad para el ecosistema GROWDER (Fases 1 y 2). Define estándares de calidad de software, arquitectura omnicanal y métricas clave. |

Plan de Gestión de Calidad del Proyecto

- Expectativas de la Calidad del Proyecto de acuerdo al cliente

El proyecto GROWDER busca entregar a SuMateCL una solución funcional, segura y fácil de utilizar que permita centralizar la información asociada a productos, inventario, usuarios y pedidos mediante una plataforma Web y una aplicación móvil Android. Las expectativas de calidad se establecen de acuerdo con el alcance del MVP y con los requerimientos funcionales y no funcionales definidos para el proyecto. La evaluación se realizará principalmente durante las pruebas y la demostración académica. 1.1 Seguridad y control de acceso El sistema deberá contar con mecanismos de autenticación y control de acceso según los roles definidos para el proyecto. Los usuarios solo podrán consultar o modificar información y funcionalidades que correspondan a sus permisos. Se deberá verificar especialmente que los clientes solo puedan acceder a sus propios pedidos y que las funciones administrativas se encuentren restringidas a usuarios autorizados. 1.2 Rendimiento Las principales operaciones del sistema deberán responder en un tiempo máximo aproximado de 3 segundos bajo condiciones normales de prueba, considerando una conexión a Internet estable y los ambientes utilizados durante el desarrollo. Se evaluarán principalmente acciones como inicio de sesión, consulta de productos, navegación del catálogo, consulta de pedidos y operaciones administrativas frecuentes. 1.3 Usabilidad Las interfaces Web y Android deberán ser claras, intuitivas y consistentes, permitiendo que los usuarios comprendan las principales funciones sin requerir conocimientos técnicos especializados. El sistema deberá presentar mensajes comprensibles ante operaciones exitosas, errores o situaciones como falta de stock, problemas de autenticación o resultados del proceso de pago Sandbox. 1.4 Compatibilidad La plataforma Web deberá funcionar de manera responsiva en los navegadores Google Chrome y Microsoft Edge utilizados durante las pruebas del proyecto. La aplicación móvil será desarrollada y validada exclusivamente para dispositivos Android disponibles para pruebas. No se considera compatibilidad con iOS dentro del alcance del MVP. 1.5 Mantenibilidad La solución deberá mantener una estructura modular que facilite la comprensión, corrección y modificación del sistema durante el desarrollo. Se procurará mantener una separación clara entre interfaz de usuario, lógica de negocio y acceso a datos, favoreciendo la integración entre la plataforma Web, la aplicación Android y los servicios centralizados utilizados por GROWDER. 1.6 Consideraciones adicionales de calidad La información de inventario y pedidos deberá mantenerse centralizada y actualizada entre los distintos componentes del sistema. El sistema deberá impedir stock negativo y validar la disponibilidad antes de confirmar una compra. El proceso de pago se realizará exclusivamente mediante ambientes Sandbox. La reserva temporal de stock asociada al checkout tendrá una duración máxima de 6 minutos, liberándose cuando expire el tiempo establecido o cuando el pago sea rechazado o cancelado.

- Identificación de los Interesados del Proyecto

Los criterios de calidad del proyecto GROWDER consideran las necesidades y expectativas de los principales interesados identificados durante la planificación del proyecto. 2.1 Representante Legal / Dueño de SuMateCL Corresponde al cliente y mandante principal del proyecto. Su interés se centra en disponer de una solución que facilite la gestión de productos, inventario y pedidos, además de mejorar la experiencia de compra de sus clientes. Desde la perspectiva de calidad, se espera que las funcionalidades principales respondan correctamente a las necesidades definidas para el MVP y que la información manejada por el sistema sea consistente. 2.2 Docente Guía y Evaluador Académico Supervisa el desarrollo del proyecto desde el ámbito académico, verificando la coherencia entre los requerimientos, alcance, planificación, documentación y solución implementada. La calidad esperada considera que los entregables sean consistentes entre sí y que el equipo pueda justificar las decisiones tomadas durante el desarrollo. 2.3 Ignacio Manriquez – Gerente de Proyecto / Product Owner & Backend Developer Responsable de coordinar el proyecto, mantener el seguimiento del alcance y colaborar en el desarrollo de la lógica backend y reglas de negocio. Desde la perspectiva de calidad, participa en la revisión del funcionamiento de procesos como autenticación, pedidos, inventario, reserva temporal de stock y flujo de compra. 2.4 Bryan Silva – Scrum Master & Arquitecto de Base de Datos Responsable de apoyar la organización del trabajo del equipo y del diseño y mantenimiento de la estructura de datos utilizada por GROWDER. Su participación en calidad se relaciona principalmente con la consistencia de la información, relaciones entre entidades, permisos de acceso y funcionamiento de los servicios centralizados. 2.5 Matías Medina – Frontend & Mobile Developer Responsable del desarrollo de las interfaces de la plataforma Web y de la aplicación móvil Android destinada a clientes. Desde la perspectiva de calidad, debe procurar que las interfaces sean claras, consistentes, responsivas y permitan ejecutar correctamente los principales flujos definidos para el MVP. 2.6 Matías Ríos – QA Engineer & Integrador Cloud Responsable de apoyar la planificación y ejecución de pruebas, registrar incidencias, verificar correcciones y colaborar en la integración y preparación de los ambientes utilizados para la demostración. Su participación se enfoca especialmente en comprobar el cumplimiento de los requerimientos funcionales y no funcionales establecidos. 2.7 Personal de Bodega / Despacho de SuMateCL Corresponde a los usuarios internos relacionados con la preparación y gestión de pedidos. Su principal expectativa de calidad es disponer, mediante el panel Web autorizado, de información clara y actualizada sobre los pedidos y sus estados, facilitando las actividades internas de preparación y despacho. 2.8 Clientes Finales B2C Corresponden a los usuarios que utilizarán la plataforma Web o la aplicación Android para consultar productos, gestionar su carrito, realizar el flujo de compra y consultar sus pedidos. Se espera una experiencia clara y comprensible, con información actualizada de productos y disponibilidad, mensajes adecuados durante el proceso de compra y acceso únicamente a la información correspondiente a su propia cuenta.

- Alcance Inicial del Proyecto

El proyecto GROWDER contempla el desarrollo de un Producto Mínimo Viable (MVP) orientado a mejorar y centralizar la gestión comercial de SuMateCL mediante una plataforma Web, una aplicación móvil Android y servicios backend centralizados. El alcance se encuentra limitado a las funcionalidades definidas en los requerimientos oficiales del proyecto y a las capacidades que puedan implementarse y demostrarse dentro del período académico. 3.1 Componentes incluidos en el alcance Plataforma Web para clientes La plataforma Web permitirá a los clientes registrarse e iniciar sesión, consultar el catálogo de productos, revisar información y disponibilidad, gestionar un carrito de compras, realizar el proceso de checkout y consultar el estado de sus pedidos. Panel administrativo Web La misma plataforma Web contará con un área protegida destinada a usuarios autorizados, desde la cual será posible gestionar productos, inventario, usuarios, roles y pedidos de acuerdo con los permisos definidos. Los roles principales considerados son Administrador y Trabajador de Bodega. Aplicación móvil Android para clientes GROWDER contempla una aplicación móvil desarrollada para dispositivos Android, destinada a clientes de SuMateCL. La aplicación permitirá acceder a las principales funciones de compra, incluyendo autenticación, catálogo, detalle de productos, carrito, checkout y consulta del estado de pedidos. Servicios backend y base de datos centralizada La solución utilizará Supabase como servicio centralizado para almacenar y gestionar la información requerida por la plataforma Web y la aplicación Android. Se considera el uso de PostgreSQL, Supabase Auth y Supabase Storage, además de los mecanismos de control de acceso necesarios para las funcionalidades del MVP. Gestión de inventario y pedidos El sistema deberá mantener información centralizada y actualizada sobre productos, inventario y pedidos. La disponibilidad de stock será validada antes de confirmar una compra y no se permitirá generar stock negativo. Durante el checkout podrá realizarse una reserva temporal de stock por un máximo de 6 minutos, liberándose cuando expire el plazo o cuando el proceso de pago sea rechazado o cancelado. Los estados definidos para los pedidos son: - Recibido - En preparación - Despachado - Entregado Integración de pagos en ambiente Sandbox El proyecto contempla la integración con Webpay Plus y/o Mercado Pago utilizando exclusivamente ambientes de prueba Sandbox. Las transacciones serán simuladas y no se utilizará dinero real durante el desarrollo ni la demostración académica. Documentación del proyecto Se considera la elaboración y actualización de los documentos requeridos para la gestión académica del proyecto, incluyendo requerimientos, alcance, EDT, presupuesto, calidad, recursos, comunicaciones y demás entregables asociados al desarrollo de GROWDER. 3.2 Exclusiones del alcance Quedan explícitamente fuera del alcance del MVP: - Procesamiento de pagos con dinero real. - Desarrollo de una aplicación para dispositivos iOS. - Integración automática con servicios externos de courier. - Integración directa con el Servicio de Impuestos Internos para emisión de documentos tributarios. - Funcionalidades avanzadas que no formen parte de los requerimientos definidos para el MVP. - Puesta en producción comercial definitiva de la solución. La solución será desarrollada y evaluada principalmente como un MVP académico y ambiente de demostración, no como una plataforma productiva definitiva.

- Línea Base del cronograma

El proyecto GROWDER se desarrollará dentro del período comprendido entre el 13/08/2026 y el 26/11/2026, considerando aproximadamente 14 semanas efectivas de trabajo. La planificación contempla el avance progresivo desde el levantamiento de requerimientos hasta la integración, pruebas, demostración y cierre académico. Las actividades podrán ajustarse durante el desarrollo de acuerdo con el avance real del equipo, manteniendo siempre el alcance definido para el MVP. 4.1 Levantamiento y definición del proyecto Durante esta etapa se recopilan las necesidades principales de SuMateCL y se elaboran los documentos iniciales que permiten establecer los objetivos, alcance, interesados, responsabilidades y requerimientos del proyecto. La calidad de esta etapa se verificará mediante la coherencia entre la problemática identificada, los requerimientos y los documentos de planificación elaborados. 4.2 Diseño de la solución Comprende la definición de la arquitectura general, modelo de datos, interfaces principales, roles, permisos y flujos relevantes de la solución. Se buscará que las decisiones de diseño sean compatibles con las tecnologías seleccionadas y con las funcionalidades definidas para el MVP. 4.3 Desarrollo de componentes principales Considera la construcción progresiva de los servicios backend, base de datos, plataforma Web, panel administrativo y aplicación móvil Android. Durante esta etapa se realizarán verificaciones parciales para detectar errores y mantener la integración entre los componentes desarrollados. 4.4 Integración de funcionalidades Comprende la conexión entre la plataforma Web, aplicación Android, servicios de Supabase y la alternativa de pago seleccionada en ambiente Sandbox. También considera la validación del comportamiento del inventario, generación de pedidos, reserva temporal de stock y actualización de los estados definidos. 4.5 Pruebas, demostración y cierre Durante la etapa final se realizarán pruebas funcionales y de integración sobre los principales flujos del MVP, junto con la corrección de incidencias priorizadas. Finalmente se preparará el ambiente de demostración, documentación requerida y presentación académica del proyecto. Los hitos y actividades deberán mantenerse alineados con el cronograma vigente del proyecto. Cualquier cambio relevante que afecte fechas, alcance o entregables deberá ser evaluado y registrado según el mecanismo de control de cambios definido por el equipo.

- Registro de Riesgos

Para apoyar el cumplimiento de los criterios de calidad de GROWDER, se consideran riesgos técnicos y de gestión que podrían afectar el funcionamiento del MVP, las pruebas o la demostración final. 5.1 Riesgo R-01: Limitaciones o indisponibilidad de servicios Cloud Existe la posibilidad de alcanzar límites de los planes gratuitos utilizados o experimentar indisponibilidad temporal de servicios como Supabase o Vercel. Impacto: Alto Probabilidad: Media Medidas de mitigación: Supervisar el uso de los servicios durante el desarrollo, optimizar los recursos utilizados y mantener una reserva presupuestaria Cloud en caso de que sea necesario ampliar temporalmente alguna capacidad. 5.2 Riesgo R-02: Problemas con ambientes de pago Sandbox Los ambientes de prueba de Webpay Plus o Mercado Pago pueden presentar indisponibilidad, errores temporales o comportamientos distintos durante las pruebas. Impacto: Medio Probabilidad: Media Medidas de mitigación: Realizar pruebas anticipadas de la integración, registrar los resultados obtenidos y mantener controlados los escenarios de pago aprobado, rechazado y cancelado. El proyecto utilizará exclusivamente ambientes Sandbox y no procesará dinero real. 5.3 Riesgo R-03: Inconsistencias de inventario o stock Compras simultáneas, errores de validación o problemas durante el flujo de pago podrían generar diferencias entre el stock registrado y la disponibilidad esperada. Impacto: Alto Probabilidad: Media Medidas de mitigación: Validar la disponibilidad antes del checkout, impedir valores negativos de stock y aplicar la reserva temporal definida para el proceso de compra. La reserva tendrá una duración máxima de 6 minutos y deberá liberarse cuando expire o cuando el pago sea rechazado o cancelado. 5.4 Riesgo R-04: Problemas de compatibilidad de la aplicación Android La aplicación móvil podría presentar diferencias de funcionamiento o visualización entre los dispositivos utilizados durante las pruebas. Impacto: Medio Probabilidad: Media Medidas de mitigación: Realizar pruebas en los dispositivos Android disponibles para el equipo, revisar las principales pantallas y flujos antes de la demostración y corregir las incidencias que afecten el uso del MVP. 5.5 Riesgo R-05: Retrasos en la retroalimentación del mandante La disponibilidad del representante de SuMateCL puede afectar la resolución de dudas o validación de determinadas decisiones del proyecto. Impacto: Medio Probabilidad: Media Medidas de mitigación: Mantener comunicación periódica con el mandante, registrar las dudas pendientes y priorizar las consultas que puedan afectar directamente el alcance o las funcionalidades principales. 5.6 Seguimiento de riesgos Los riesgos podrán revisarse durante el avance del proyecto y actualizarse si cambian sus condiciones, impacto o probabilidad. Cuando un riesgo afecte de manera relevante el alcance, cronograma, costo o calidad del proyecto, el equipo deberá evaluar las medidas necesarias y registrar los cambios correspondientes.

- KPI Iniciales de Proyecto (Métricas de Calidad)

Los indicadores de calidad de GROWDER permitirán verificar el cumplimiento de los principales requerimientos funcionales y no funcionales definidos para el MVP durante las etapas de prueba y demostración académica. 6.1 KPI-01: Cumplimiento de funcionalidades principales Objetivo: Verificar que las funcionalidades correspondientes a los requerimientos RF01–RF07 puedan ejecutarse correctamente. Meta: Los principales flujos asociados a registro e inicio de sesión, catálogo, carrito, generación de pedidos, inventario, administración Web y consulta de estados deberán encontrarse disponibles para las pruebas del MVP. Las incidencias detectadas deberán registrarse y priorizarse según su impacto. 6.2 KPI-02: Tiempo de respuesta de operaciones principales Objetivo: Evaluar el rendimiento de las operaciones más utilizadas por los usuarios. Meta: Las principales operaciones del sistema deberán responder en un tiempo máximo aproximado de 3 segundos bajo condiciones normales de prueba. La medición podrá considerar acciones como autenticación, consulta del catálogo, visualización de pedidos y operaciones administrativas frecuentes. 6.3 KPI-03: Control de acceso y seguridad Objetivo: Comprobar que los usuarios accedan únicamente a la información y funcionalidades correspondientes a su rol. Meta: Los casos de prueba definidos para Cliente, Trabajador de Bodega y Administrador deberán impedir accesos no autorizados. Se verificará especialmente que un cliente pueda consultar únicamente sus propios pedidos y que las funciones administrativas se encuentren protegidas. 6.4 KPI-04: Consistencia de inventario y stock Objetivo: Verificar que el inventario mantenga un comportamiento coherente durante el proceso de compra. Meta: El sistema no deberá permitir stock negativo y deberá validar la disponibilidad antes de confirmar una compra. Las pruebas deberán considerar la reserva temporal de stock de 6 minutos, además de su liberación en caso de expiración, rechazo o cancelación del pago. 6.5 KPI-05: Compatibilidad de la solución Objetivo: Verificar el funcionamiento de GROWDER en los ambientes definidos para el MVP. Meta: La plataforma Web deberá permitir ejecutar sus principales funcionalidades en Google Chrome y Microsoft Edge, mientras que la aplicación móvil deberá funcionar correctamente en los dispositivos Android utilizados durante las pruebas. No se considera compatibilidad con iOS dentro del alcance del proyecto. 6.6 KPI-06: Incidencias críticas para la demostración Objetivo: Controlar los defectos que puedan impedir la ejecución de los principales flujos del MVP. Meta: No deberán existir incidencias bloqueantes conocidas que impidan realizar la demostración de las funcionalidades principales al momento de la presentación final. Las incidencias menores que no impidan la demostración podrán mantenerse registradas como mejoras o correcciones pendientes. 6.7 KPI-07: Consistencia de documentación y solución Objetivo: Verificar que la documentación del proyecto represente adecuadamente el alcance y funcionamiento de la versión demostrada de GROWDER. Meta: Los requerimientos, alcance, arquitectura, reglas de negocio, pruebas y demás documentos principales deberán mantenerse coherentes con las funcionalidades incluidas en el MVP.